## Slide 1
PMO++
פלטפורמת ניהול פרויקטים פנים-ארגונית
Internal Project Management Platform
המרכז למיפוי ישראל · ‎Israel‎ ‎Mapping‎ ‎Center‎
מצגת מקיפה · 20 פרקים · גרסה 4 · 2026

## Slide 2
2/20
ארכיטקטורה: היררכיה משש רמות
Architecture — 6-tier hierarchy
פורטפוליו · ‎Portfolio‎
תוכנית · ‎Program‎
פרויקט · ‎Project‎
‎WBS‎ — חבילות עבודה · ‎Work‎ ‎Breakdown‎ ‎Structure‎
משימה · ‎Task‎
תת-משימה · ‎Subtask‎
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 3
3/20
המשימות שלי — דף הבית
My Tasks — Landing page
מטרה
תצוגה אישית של כל המשימות הפתוחות של המשתמש, ממוינות לפי דחיפות. נקודת ההתחלה של כל יום עבודה.
מסך הבית מציג את ה״מה צריך לעשות עכשיו" באופן ברור, ללא צורך לחפש בין כמה מסכים.
7 לשוניות סינון
• הכל
• בביצוע
• לא התחילו
• בבדיקה
• חסומות
• באיחור
• לפי פרויקט
כל משימה מציגה
• כותרת + תיאור
• שם הפרויקט (קישור)
• תאריך יעד + זמן נותר דינמי
• עדיפות (‎badge‎ צבעוני)
• כפתורי פעולה: סגירה, שיוך מחדש
סייד-פאנל הפרויקטים
• הפרויקטים שלי + תפקיד
• אחוז משרה ⁦(‎FTE‎)⁩ לכל פרויקט
• סך ‎FTE‎ עם אזהרת הקצאת יתר (מעל 100%)
• כפתור + להוספת משימה חדשה
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 4
4/20
דשבורדים ו-‎KPI‎ — 17 מדדים אינטראקטיביים
Dashboards & KPI — 17 interactive metrics
17
מדדי ‎KPI‎
PM · PMO
בורר תפקיד
EVM
CPI · SPI
RAG
בקרה למנהלים
מנהל פרויקט ⁦(‎PM‎)⁩ — תפעולי
‎Schedule‎ ‎Variance‎ · ‎Milestone‎ ‎Slippage‎ · ‎Throughput‎ שבועי · ‎Budget‎ ‎Adherence‎ · ‎CPI‎ · ‎SPI‎ · ‎Rework‎ ‎Rate‎
מנהל ‎PMO‎ — אסטרטגי
Strategic Alignment · ROI · Capacity vs Demand · Risk Trend · Decision Latency · NPS · Burnout · AI Adoption
מקורות + אינטראקטיביות
כל כרטיס לחיץ — בועת מידע מפורטת עם הסבר, נוסחה, מקור וגרף לדוגמה. מבוסס תקני ‎PMBOK‎, ‎EVM‎, ‎McKinsey‎, ‎Bain‎, ‎MBI‎ ו-‎Gartner.‎ שני דשבורדים מובחנים ויזואלית (כחול ‎PM‎ / סגול ‎PMO‎).
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 5
5/20
לוח גאנט מתקדם
Advanced Gantt with CPM
טבלת ‎WBS‎ משמאל + תרשים גאנט מימין עם ‎sync‎ ‎scroll‎
תכנון מול ביצוע — שני פסים מקבילים לכל משימה
נתיב קריטי ⁦(‎CPM‎)⁩ — אלגוריתם ‎Kahn‎, תאורה אדומה
אבני דרך ⁦(‎milestones‎)⁩ — יהלום סגול עם דגל
חוצץ זמן ⁦(‎buffer‎)⁩ אופציונלי — מלבן מקווקו
‎Today‎ ‎line‎ — נקודה כתומה במיקום הנוכחי
קידוד צבעים אוטומטי לפי בריאות (ירוק/צהוב/אדום)
‎Roll-up‎ ‎bars‎ — פסי אב להראות ‎summary‎
פופאפ לחיצה: סטטוס, תלויות, אחראי, התקדמות
‎RTL‎ מלא — ציר ‎LTR‎ פנימי לתאריכים
ייצוא
• ‎Excel‎ (‎CSV‎ עם ‎BOM‎ ל-‎UTF-8‎ ותאימות עברית)
• ‎PDF‎ ⁦(‎window.print‎ + ‎print‎ ‎stylesheet‎)⁩
• הסתרת ‎sidebar/topbar‎ אוטומטית בהדפסה
מובייל
• רוחב טבלה רספונסיבי ⁦(200‎px‎ → 520‎px‎)⁩
• 4 עמודות מוסתרות במובייל
• פופאפ ממורכז על המסך
• כפתור ‎min-h-‎[44‎px‎] לטאצ׳
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 6
6/20
WBS — Work Breakdown Structure
Hierarchical tree with weighted roll-up
עץ היררכי רקורסיבי
אגרגציה מ-‎leaf‎ ‎nodes‎ למעלה דרך כל ההיררכיה: שעות מתוכננות/בפועל, אחוז התקדמות משוקלל לפי שעות, תאריכים מינימלי/מקסימלי, עלויות (תעריף שעתי × שעות), וספירת משימות ⁦(‎total/done/blocked/overdue‎)⁩.
מספור אוטומטי
Depth-first traversal:
1 → 1.1 → 1.1.1 → 1.2 → 2 → 2.1 ...
‎Roll-up‎ משוקלל
אחוז התקדמות = Σ⁦(‎progress‎ × ‎hours‎)⁩ / Σ⁦(‎hours‎)⁩.
לא ממוצע פשוט — שווה לפי גודל המשימה.
‎Roll-up‎ ‎bars‎ בגאנט
פסי אב מציגים ‎summary‎ של ה-‎node‎ כולו: תאריך מינימלי של ‎leaf‎, תאריך מקסימלי של ‎leaf‎ וממוצע התקדמות משוקלל. לחיצה על ‎node‎ פותחת פופאפ עם משימות / הושלמו / חסומות / באיחור / שעות / תוצר.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 7
7/20
פרויקטים — 4 תצוגות
Projects — 4 views per project
רשימה · ‎List‎
טבלה עם ‎sortable‎ ‎columns‎: שם, אחראי, סטטוס, תאריך, התקדמות ועדיפות.
קנבן · ‎Kanban‎
4 עמודות: ‎Not‎ ‎Started‎ / ‎In‎ ‎Progress‎ / ‎Review‎ / ‎Done.‎ גרירה ושחרור עם @‎dnd-kit.‎
גאנט · ‎Gantt‎
‎AdvancedGantt‎ עם נתיב קריטי, אבני דרך, חוצץ זמן וייצוא ל-‎Excel/PDF.‎
יומן · ‎Calendar‎
‎Calendar‎ ‎grid‎ ‎month‎ ‎view‎ עם משימות צבעוניות לפי עדיפות.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 8
8/20
אינטגרציה מלאה עם ‎Google‎ ‎Calendar‎
Bidirectional Google Calendar Sync
PMO++
משימות · אבני דרך · פגישות
⇄
Two-way
Google Calendar
Events · Reminders · Attendees
Push: PMO++ ⟵ Google
כל משימה חדשה או עדכון סטטוס יוצרים אוטומטית אירוע ביומן של האחראי. שינוי תאריך — עדכון האירוע.
Pull: Google ⟵ PMO++
‎Webhook‎ ב-/‎api/webhooks/google-calendar‎ קולט ‎push‎ ‎notifications.‎ אירועים מסומנים כפגישות ביומן הפרויקט.
OAuth 2.0
התחברות ‎Google‎ רגילה. ה-‎scope‎ הוא ‎calendar.events.‎ ה-‎token‎ נשמר ב-‎DB‎ מוצפן. רענון אוטומטי.
7 אירועי דמו מסונכרנים
דדליין פרסום הבריף · ועדת בחינת הצעות · בדיקות ‎UAT‎ · בחירת ספק זוכה · סקירת תחזוקה רבעונית (חוזרת) · חוזה סופי.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 9
9/20
ניהול סיכונים פרואקטיבי
Proactive Risk Management
Blocked
משימה חסומה בהמתנה ל-‎dependency‎
Overdue
עברה את ‎plannedEnd‎ ולא הושלמה
Effort Overrun
‎actualHours‎ גדול מ-‎estimateHours‎ × 1.5
Schedule Slip
פיגור גדל בשבועיים רצופים
Critical Not Started
משימה קריטית שלא התחילה תוך 5 ימים
חיזוי
‎Velocity‎ ‎actual‎ מול ‎required‎ + ממוצע סליפ — ‎forecast‎ ‎end‎ ‎date.‎
אפקט שרשרת
‎BFS‎ על גרף תלויות — מספר משימות מושפעות, מתוכן בנתיב קריטי, וימי ‎cascade.‎
תכנית גידור
4 קטגוריות פעולה: ‎Resource‎ / ‎Schedule‎ / ‎Scope‎ / ‎Process‎ / ‎Escalation.‎ שיוך מחדש חכם: ‎skill‎ ‎match‎ ⁦(40%)⁩ + ‎availability‎ ⁦(35%)⁩ + ‎performance‎ ⁦(25%)⁩.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 10
10/20
מרכז ‎AI‎ — ‎Sidekick‎ + תכנית גידור
AI Center — Sidekick + Mitigation Plan
AI Sidekick (Chat)
צ׳אט מבוסס ‎Google‎ ‎Gemini‎ 2.5 ‎Flash.‎
‎Context‎ מלא לפי תפקיד המשתמש:
• ‎Mock‎ ‎data‎ של הארגון
• ‎Live‎ ‎snapshot‎ (משימות, ‎FTE‎, סיכונים)
• ‎App‎ ‎facts‎ (15 דפים, 17 ‎KPIs‎)
• ‎Knowledge‎ ‎base‎ 42+ ‎Q‎&‎A‎
‎Reply‎ ‎guidelines‎:
• ‎Lead‎ ‎with‎ ‎conclusion‎
• ‎Use‎ ‎numbers‎
• ‎Give‎ ‎action‎
5 שפות מלאות: ‎he/en/ru/fr/es‎
תכנית גידור ⁦(‎Mitigation‎ ‎Plan‎)⁩
‎Header‎ ‎gradient‎ + 2 ‎stats‎:
• סך פעולות
• פעולות מיידיות
‎Smart‎ ‎Reassignment‎:
• ‎Match‎ ‎score‎ 0-100
• אבטרים ‎From/To‎ + חץ
• ‎Reasoning‎ כ-‎badges‎
‎Mitigation‎ ‎Strategies‎:
• ‎Severity‎ + ‎risk‎ ‎type‎
• ‎Preferred‎ ‎action‎ ⭐
• ‎Apply‎ ‎button‎
‎Early‎ ‎Warnings‎ — אזהרות אמבר
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 11
11/20
עוזר אישי קולי
Voice Personal Assistant
‎STT‎ — דיבור לטקסט
ארכיטקטורה דו-מצבית:
• ‎Web‎ ‎Speech‎ ‎API‎ ⁦(‎Chrome‎ / ‎Edge‎)⁩
• ‎MediaRecorder‎ ‎fallback‎ ⁦(‎iOS‎ ‎Safari‎ / ‎Firefox‎)⁩
• ‎Interim‎ ‎results‎ בזמן אמת
‎TTS‎ — טקסט לדיבור
5 שפות עם בחירת קול אוטומטית.
רייטינג איכות: ‎Google‎ / ‎Neural‎ > ‎Microsoft‎ ‎Online‎ > ‎Apple‎ > ‎local.‎
‎Keep-alive‎ ‎ping‎ ⁦(‎Chrome‎ 15‎s‎ ‎cutoff‎ ‎fix‎)⁩.
הגיית קיצורים נכונה
לו״ז → לוז ⁦(‎luz‎)⁩
מנכ״ל → מנכל
סמנכ״ל → סמנכל
צה״ל → צהל
ת״א → תל אביב
וכו׳ → וכולי
+ ‎Smart‎ ‎quotes‎ ו-‎Hebrew‎ ‎gershayim‎ ׳ ״
מקטעי 350 תווים
הסרת תקרת 500 התווים הישנה.
כל תשובה נחתכת בגבול משפט (. ! ?) ומוקראת ברצף.
‎SPEAK_TOKEN‎ — לחיצה על מיקרופון מבטלת כל מקטע בתור.
מצב שיחה: האזנה אוטומטית אחרי תשובה.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 12
12/20
דוחות וייצוא
Reports & Export
ייצוא ‎PDF‎
‎ExportPdfButton‎ — ‎window.print‎() עם ‎print‎ ‎stylesheet‎ מותאם.
• הסתרת ‎sidebar‎ / ‎topbar‎ / כפתורים צפים
• @‎page‎ { ‎size‎: ‎A4‎ ‎landscape‎ }
• ‎print-color-adjust‎: ‎exact‎
• ‎Toast‎ ‎notifications‎ (מכין → מוכן)
ייצוא ‎Excel/CSV‎
‎lib/gantt/export.ts‎:
• ‎CSV‎ עם ‎BOM‎ ⁦(\‎uFEFF‎)⁩ ל-‎UTF-8‎
• תאימות עברית מלאה ב-‎Excel‎
• אחת הדרכים היחידות שעובדות עם ‎RTL‎
מבני דוחות
• ‎Gantt‎ ‎full-width‎ (טבלת ‎WBS‎ + תרשים)
• דשבורד ‎KPI‎ עם בורר תפקיד
• רשימת משימות עם פילטרים
• כרטיסי פרויקטים עם ‎health‎ ‎score‎
• רשימת סיכונים + ‎matrix‎
• יומן פעילות ⁦(‎Activity‎ ‎Log‎)⁩ של משתמשים
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 13
13/20
אוטומציות — בנאי ‎No-Code‎
Automations — No-Code Builder
Trigger
8
סוגי טריגרים
→
Conditions
4
תנאים אופציונליים
→
Actions
8
פעולות (מהן 2 פעולות ‎AI‎)
5 תבניות מוכנות
Task Reminder · Overdue Alert · New Risk Notification · Daily Report · Weekly Summary
אופן הבנייה
3 שלבים ויזואליים: ‎Trigger‎ ← ‎Conditions‎ ← ‎Actions.‎ כרטיס סיכום סגול עם ולידציה ו-‎toast.‎ אינטגרציה עם 2 פעולות ‎AI‎ ⁦(‎summarize‎, ‎recommend‎)⁩.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 14
14/20
צוות והזמנות מייל
Team & Email Invitations
6
חברי צוות
5
תפקידים
📧 מייל הזמנה ⁦(‎Demo‎)⁩
From: noreply@mapi.gov.il
To: new.user@example.com
Subject: הזמנה ל-PMO++ של המרכז למיפוי
שלום,
הוזמנת להצטרף ל-‎PMO++‎ של המרכז למיפוי ישראל.
תפקיד: מנהל פרויקט
חטיבה: ‎IT‎ · אגף: יישומים
⚡ אישור הזמנה
טופס הזמנת חבר
‎InviteMemberDialog‎:
• שם מלא (חובה)
• תפקיד (10 אופציות)
• חטיבה (8 אופציות)
• אגף (8 אופציות)
• טלפון (חובה)
• מייל (חובה)
+ אפשרות "אחר…" לכל ‎dropdown‎
תוכן המייל ושליחה
המייל נשלח אוטומטית עם שם המזמין, תפקיד מותאם וקישור הצטרפות חתום. במצב הדגמה הנוכחי — ‎Toast‎ מציין שהמייל היה נשלח. בייצור: ‎SendGrid‎ / ‎SMTP‎ דרך ‎Vercel‎ ‎Functions‎ עם תבנית ‎HTML‎ מותאמת + תרגום ל-5 שפות.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 15
15/20
ניהול מערכת — 6 לשוניות
Admin — 6 tabs
משתמשים
Users
טבלה + חיפוש + סינון + הוספה/עריכה/מחיקה
הרשאות
Permissions
5 תפקידים × 12 הרשאות
סוגי פריטים
Item Types
14 סוגים מובנים + צבע + ‎emoji‎
שיוך היררכי
Hierarchy
העברת פרויקטים/משימות בין רמות
טבלת הרשאות
Permission Table
6 משתמשים × 12 הרשאות (‎X‎ מתוך 12)
יומן פעילות
Activity Log
40+ פעילויות + סטטיסטיקות + ציר זמן
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 16
16/20
‎RBAC‎: נראות שונה לפי תפקיד
Role-Based Visibility Matrix
הרשאה
Admin
Manager
Member
Viewer
Guest
צפייה כללית
✓
✓
✓
✓
✗
יצירת משימה
✓
✓
✓
✗
✗
עריכת משימה
✓
✓
✓
✗
✗
מחיקת משימה
✓
✓
✗
✗
✗
יצירת פרויקט
✓
✓
✗
✗
✗
מחיקת פרויקט
✓
✗
✗
✗
✗
ניהול צוות
✓
✗
✗
✗
✗
ניהול תפקידים
✓
✗
✗
✗
✗
הגדרות מערכת
✓
✗
✗
✗
✗
צפייה בדוחות
✓
✓
✓
✓
✗
אוטומציות
✓
✓
✗
✗
✗
גישה ל-‎AI‎
✓
✓
✓
✗
✗
‎Role‎ ‎Switcher‎ בסרגל מאפשר החלפת תפקיד מיידית — תפריט הניווט (15 פריטים) מסונן, כפתורים מוסתרים ודפים מוצגים/חסומים לפי תפקיד המשתמש הפעיל.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 17
17/20
התראות ומיילים למשתמש
Notifications & Email System
📧
Email
‎SendGrid‎ / ‎SMTP‎
תבנית ‎HTML‎
5 שפות
🔔
In-app
פעמון בסרגל
רשימת התראות
סימון נקרא
📅
Calendar
אירוע ב-‎Google‎
הזמנת משתתפים
תזכורת אוטומטית
🚀 מיילים שנשלחים אוטומטית
• הזמנת חבר צוות חדש
• שיוך משימה למשתמש
• משימה באיחור (סיכון ‎Overdue‎)
• תזכורת לפני תאריך יעד
• סיכום יומי / שבועי לפי בקשה
• אישור הצטרפות לפרויקט
• דיווח על סיכון קריטי חדש
• דוחות מתוזמנים מאוטומציות
⚙️ ניהול העדפות התראה
כל משתמש קובע אילו אירועים יישלחו במייל ואילו רק בתוך האפליקציה.
הגדרות בדף ‎Settings‎:
• ‎Email‎ ‎digest‎ (יומי / שבועי / מיידי)
• ערוצים מועדפים לכל סוג אירוע
• השתקה זמנית ⁦(‎Do-not-disturb‎)⁩
• שפת המייל (5 שפות)
• פורמט ‎HTML‎ או טקסט
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 18
18/20
רב-לשוניות מלאה — 5 שפות + ‎RTL‎
Multi-language — 5 languages + RTL
🇮🇱
עברית
RTL
🇬🇧
English
LTR
🇷🇺
Русский
LTR
🇫🇷
Français
LTR
🇪🇸
Español
LTR
txt(locale, {he,en,ru,fr,es})
‎Helper‎ מרכזי. 346 דפוסי ‎isHe‎ ב-18 קבצים הומרו ל-‎txt‎().
‎RTL‎ מלא
‎Logical‎ ‎properties‎: ‎ms‎ / ‎me‎ / ‎ps‎ / ‎pe‎ / ‎start‎ / ‎end.‎ הגאנט בנוי ידנית כדי לתמוך ב-‎RTL.‎
Locale routing (next-intl)
‎localePrefix‎: ‎as-needed‎ (עברית = /, אנגלית = /‎en‎). זיהוי שפה מטקסט: עברית / ‎Cyrillic‎ / ‎Latin‎ → ‎locale‎ → ברירת מחדל עברית.
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 19
19/20
מובייל ו-‎PWA‎
Mobile & Progressive Web App
תפריט נשלף ⁦(‎Sheet‎)⁩
‎Radix‎ ‎Sheet‎ ‎primitive.‎ תפריט המבורגר ☰ במובייל. ניווט ‎slide-in‎ ‎RTL.‎ ה-‎Topbar‎ מצמיד ‎hamburger‎ ‎button.‎
Touch targets
כל כפתור ‎min-h-‎[44‎px‎] ‎min-w-‎[44‎px‎] לפי ‎Apple‎ ‎HIG.‎ ‎inputs‎ בעלי ‎font-size‎: 16‎px‎ למניעת ‎zoom‎ ב-‎iOS.‎ ‎onFocus‎ ‎scroll‎ ‎into‎ ‎view.‎
PWA Manifest
שם עברי. ‎theme‎ ‎color‎ כחול ‎Mapi.‎ ‎standalone‎ ‎mode.‎ ‎icons‎ 192/512 ‎PNG.‎ ‎apple-touch-icon.‎
התקנה: ‎Chrome‎ → ‎Install‎ ‎app‎, ‎Safari‎ → ‎Add‎ ‎to‎ ‎Home‎ ‎Screen.‎
‎Viewport‎ ו-‎safe‎ ‎area‎
‎viewportFit‎: ‎cover‎
‎env‎⁦(‎safe-area-inset-‎*)⁩
-‎webkit-text-size-adjust‎
‎touch-action‎: ‎manipulation‎
רגישות לפדינג של ‎notch‎ / ‎camera‎ ‎punch.‎
‎PMO++‎ · המרכז למיפוי ישראל · 2026

## Slide 20
20/20
טכנולוגיות ובסיס נתונים
Technology Stack & Database Engine
Frontend
• ‎Next.js‎ 15.5 ‎App‎ ‎Router‎
• ‎React‎ 19
• ‎TypeScript‎ ‎strict‎
• ‎Tailwind‎ ‎CSS‎ 3
• ‎shadcn/ui‎ (ידני)
• ‎Radix‎ ‎UI‎ ‎primitives‎
• ‎Recharts‎ (גרפים)
• ‎dnd-kit‎ ⁦(‎Kanban‎)⁩
‎Backend‎ ואינטגרציות
• ‎Next.js‎ ‎API‎ ‎Routes‎
• ‎Node.js‎ ‎runtime‎
• ‎next-intl‎ (5 שפות)
• ‎CASL‎ ⁦(‎RBAC‎)⁩
• ‎Google‎ ‎Calendar‎ ‎API‎
• ‎Email‎: ‎SendGrid‎ / ‎SMTP‎
• ‎Webhooks‎ דו-כיווניים
AI Layer
• ‎Google‎ ‎Gemini‎ 2.5 ‎Flash‎
• ‎Anthropic‎ ‎Claude‎ (אופציונלי)
• ‎Heuristic‎ ‎intent‎ ‎parser‎
• ‎App‎ ‎facts‎ + ‎live‎ ‎snapshot‎
• ‎Knowledge‎ ‎base‎ ⁦(42+ ‎Q‎&‎A‎)⁩
• ‎Web‎ ‎Speech‎ ‎API‎ ⁦(‎STT‎)⁩
• ‎Speech‎ ‎Synthesis‎ ⁦(‎TTS‎)⁩
Database Engine
Drizzle ORM — schema TypeScript-first, type-safe, Edge-compatible
• 18 טבלאות מוכנות ב-‎lib/db/schema.ts‎: ‎portfolios‎, ‎programs‎, ‎projects‎, ‎wbs_nodes‎, ‎tasks‎, ‎task_dependencies‎, ‎users‎, ‎project_members‎, ‎comments‎, ‎audit_log‎, ‎attachments‎, ‎automations‎, ‎ai_usage‎, ‎ai_recommendations‎, ‎notifications‎, ‎calendar_events‎, ‎item_types‎, ‎sessions‎
ייצור: ‎Neon‎ ‎Postgres‎ / ‎Supabase‎ / ‎Vercel‎ ‎Postgres‎ — חיבור דרך ‎drizzle‎() ‎client.‎ פיתוח: ‎Mock‎ ‎data‎ ‎layer‎ ⁦(‎lib/db/mock-data.ts‎)⁩ עם נתוני ‎Salesforce‎ אמיתיים מהאקסל.
‎Hosting‎: ‎Vercel‎ · ‎Source‎: ‎GitHub‎ · ‎CI/CD‎: ‎auto‎ ‎deploy‎ ‎on‎ ‎push‎ ‎to‎ ‎main‎ · ‎OAuth‎ 2.0 ל-‎Google‎ ‎Calendar‎